**Protokoll nr. 2- 2013 - Styrgruppsmöte XM4SAKL**

**Datum:** 18 mars 2013

**Plats:** Sfm: s kansli Apelbergsgatan 36, Stockholm

**Tid:** kl. 10.30-12

**Deltagare:** Britt-Marie Stafhammar, If *– ordförande*

Peter Bergman, Sfm (per telefon)

Charlotta Carlberg, Sfm

Tomas Mattsson, Länsförsäkringar

Leif Holmberg, Trygg-Hansa *- sekreterare*

Anders Törnqvist, Comfact

1. **Val av sekreterare och justerare**

Leif valdes till sekreterare och Tomas till justerare.

1. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

Anders rapporterade att arbetsgruppen arbetat vidare med G1 och G2. En del arbete återstår med att färdigställa G1 och G2. Teknikgruppen vill sedan göra en remissrunda till bolagen för att de ska gå igenom och ta ställning till om förslaget är genomförbart. Gruppen vill säkerställa att alla vet och förstår vad XML4SAK är och ser på att/hur man kan hantera detta, d.v.s. kan skicka och ta emot information i XML-formatet, samt se hur informationen ska presenteras.

1. **Rapport från teknikgruppen**

Anders rapporterade att arbetsgruppen arbetat vidare med G1 och G2. En del arbete återstår med att färdigställa G1 och G2. Innan det slutförs så ska en remissrunda genomföras, se nedan.

Styrgruppen beslöt att avvakta med beslut om vi nu ska gå vidare med utvecklingen också av G3 till nästa styrgruppsmöte.

1. **Rapport från remissarbetet av G1-G2 och nästa steg för remissgruppen**

Teknikgruppen vill sedan göra en remissrunda till bolagen för att de ska gå igenom och ta ställning till om förslaget är genomförbart. Gruppen vill säkerställa att alla vet och förstår vad XML4SAK är och ser på att/hur man kan hantera detta, d.v.s. kan skicka och ta emot information i XML-formatet, samt se hur informationen ska presenteras.

Teknikgruppens nästa möte är planerat till den 15/4. Efter det återstår troligen en del arbete till innan ett färdigt förslag till hur XML4SAK 2.0 (G1 och G2) ska se ut.

Styrgruppen gav sitt stöd till att genomföra en remissrunda som planerat bland bolagen. Den ska vara klar till den 8/4

1. **Beslut om förändringar av standarden.**

Diskuterades hur standarden ska kunna förändras. Beslöts att vi ska införa ett förfarande för hur en Change Request (förändringsbegäran) ska hanteras. Vi behöver ha en strukturerad arbetsgång för hur detta går till så vi säkerställer vad som varit uppe till diskussion och vilka beslut som tagits. Anders återkommer med ett förslag till hur vi ska sköta detta.

1. **Nästa steg – gå vidare med G3 eller avvakta implementeringen av G1-G2 från något bolag.**

Kontakt har tagits med Svensk Försäkring och Camilla Algeroth Von Thiele om GSR:s intresse av att vara med i XML4SAK. För närvarande ser Svensk Försäkring/GSR inte det behovet, men kan komma ändras i framtiden. För vår del innebär det vi avvaktar tills vidare med att gå vidare med etapp G3.

1. **Ytterligare intresserade av samarbetet.**

Bl.a. Dina Försäkringar och AIG har visat intresset. Sfm kontaktar dem.

1. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor. ?

1. **Nästa möte.**

Nästa möte är måndag den 10/6 kl. 10-12 på Sms:s kansli Apelbergsgatan 36